Форма № 7

к Постановлению Администрации Кукобойского сельского поселения

Ярославской области  № 24 от 11.04.2014 г..

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Администрации Кукобойского сельского поселения  Ярославской области

«Обеспечение качественными коммунальными  услугами населения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на    2019-2021 годы». за  2019 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ | БП <*> |  |
|  |  | план | факт | план | Факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 2 3 4 | Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021годы Основные мероприятия: расходы на выплату взносов, по квартирам, находящимся в муниципальной собственности на капитальный ремонт Подпрограмма «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021годы Основные мероприятия: 2.1. Средства на капитальный ремонт муниципального жилья). 2.2. Разработка проектно-сметной документации, а также проведение кадастровых работ по формированию технических планов) Подпрограмма «Обеспечение качественными бытовыми услугами население Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021годы». Основные мероприятия: 3.1 предоставление возмещения недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги бань по регулируемым ценам. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2019год». Основные мероприятия: 4.1. выполнение кадастровых работ по формированию технического плана сооружения – бесхозяйного подземного водопровода, расположенного от д.7а до д. 25а по улице Советской на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области. 4.2. выполнение кадастровых работ по формированию технического плана сооружения – бесхозяйной подземной канализации, расположенной от д.7а до д. 25а по улице Советской и от дома №2 по улице Школьной с подводом к центральному сбросному колодцу в районе дома №10 переулка Советский Кукобойского сельского поселения Ярославской области. | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 77,4 77,4 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 30,0 15,0 15,0 | 77,4 77,4 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 30,0 15,0 15,0 | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 707,4 | 707,4 | - | - |  |

2. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перераспределение средств | Уточнение средств среди мероприятий программы | Постановление администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области № 45 от 17.06.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019 и плановый период 2020-2021 гг.», утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 28.12.2018 № 104 |
| 2 | Уменьшение средств | снятие средств местного бюджета для более эффективной реализации мероприятий по данной программе и добавление на другие программы | Постановление администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области № 80 от 15.11.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019 и плановый период 2020-2021 гг.», утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 28.12.2018 № 104 |
| 3 | Уменьшение средств | снятие средств местного бюджета для более эффективной реализации мероприятий по данной программе и добавление на другие программы | Постановление администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области № 97 от 13.12.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019 и плановый период 2020-2021 гг.», утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 28.12.2018 № 105 |

3. В 2019 году мероприятия муниципальной программы были направлены на -обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности; -повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг. В течение 2019года в реализацию муниципальной программы вносились изменения 3

В  2019 году в ходе реализации данной муниципальной программы израсходованы денежные средства: перечислены взносы на капитальный ремонт за муниципальное жильё,  возмещены недополученные доходы хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги бань по регулируемым ценам. выполнение кадастровых работ по формированию технического  плана сооружения – бесхозяйного  подземного водопровода, и подземной канализации (приведение в нормативное состояние в соответствии с действующим законодательством систем водоснабжения и очистных канализационных сооружений). Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 100%. Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 100%

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы Кукобойского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019 и плановый период 2020-2021 гг.» составил 100% соответственно реализация программы –  эффективная.