**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 24.12.2020 г.  № 111

с. Кукобой

**Об утверждении муниципальной  программы**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории**

**Кукобойского сельского поселения Ярославской**

**области на 2021-2023 гг.»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кукобойского сельского поселения Ярославской области, постановлением Администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области 11.04.2014 № 24 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кукобойского сельского поселения Ярославской области» Администрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить муниципальную программу Кукобойского сельского поселения Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 годы».

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 24.12.2019 г. № 109 Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы»

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Кукобойского сельского поселения Виноградову Н.М.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года подлежит обнародованию на информационных стендах поселения и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области в сети «Интернет»- <http://kukobadm.ru/>

Глава Кукобойского сельского поселения

Ярославской области Е.Ю. Чистобородова

                                                                                                  Утверждена

постановлением Администрации

Кукобойского сельского поселения

Ярославской области

от 24.12.2020 г.  № 111

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.»**

с. Кукобой

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.» | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Глава Кукобойского сельского поселения Ярославской области Чистобородова Е.Ю. | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 гг. | | | | | | |
| Цель и задачи муниципальной программы | *- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.*  *- поддержание автодорог местного значения поселения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;*  *- обеспечение безопасности дорожного движения на территории поселения*  *- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения* | | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Наименование ресурсов | | | итого | В том числе | | |
| Год реализации | Плановый период | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Финансовые ресурсы тыс. руб., всего  В том числе: | | | 18302,332 | 6844,580 | 5529,876 | 5927,876 |
| Средства бюджета Кукобойского сельского поселения Ярославской области | | | 10019,704 | 4083,704 | 2769,0 | 3167,0 |
| Средства бюджета Ярославской области | | | 8282,628 | 2760,876 | 2760,876 | 2760,876 |
| Средства федерального бюджета | | | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | | | - | - | - | - |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы | | Ответственный исполнитель основного мероприятия и соисполнитель | | | | | |
| -«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.» | | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна  тел 8 (48549) 3-11-85 | | | | | |
| -«Повышение безопасности дорожного движения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 гг.» | | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна  тел 8 (48549) 3-11-85 | | | | | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | Официальный сайт администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.kukobadm.ru | | | | |

**Раздел I. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.**

Социально-экономическое развитие любой территории невозможно без развития транспортной системы.

Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем – транспортной и дорожной инфраструктуры.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Кукобойского сельского поселения Ярославской области и условия жизни населения. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Между тем, состояние муниципальной дорожной сети в Кукобойском сельском поселении далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям. Темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети. Вследствие постоянного «недоремонта» проезжей части автодорог состояние многих из них в настоящее время не соответствует существующим нормативным требованиям, на них наблюдается заметное снижение скорости движения, а в весенний период и при выпадении обильных осадков движение по части дорог на легковом автотранспорте затруднено, а местами и невозможно.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог, несоответствие их состояния нормативным требованиям приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки. Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствуют о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в городском поселении остается высоким. Одной из причин совершения дорожно-транспортных происшествий является недостаточная эффективность системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкая дисциплина участников дорожного движения.

Муниципальная программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вышеуказанных проблем. Использование программного метода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит сконцентрироваться на приоритетах и создаст условия для эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства.

**Раздел II. Приоритеты политики Кукобойского сельского поселения Ярославской области в сфере реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа базируется на положениях:

- Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Закона Ярославской области от 30.06.2011 № 22-з «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах»;

К приоритетам муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства Кукобойского сельского поселения Ярославской области относятся:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог;

- приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями;

- поддержание на нормативном уровне эксплуатационного режима дорожной сети общего пользования.

**Раздел III. Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и сроки ее реализации**

Основной целью муниципальной программы является:

- повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач муниципальной программы:

*1) обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Кукобойского сельского поселения Ярославской области;*

Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.».

*2) развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Кукобойского сельского поселения в части формирования безопасного поведения участников дорожного движения.*

Решение второй задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 гг.».

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повысить эффективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения;

Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2021-2023 годах. Мероприятия подпрограмм будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

**Раздел IV. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Достижение цели муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках следующих подпрограмм:

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.» - Приложение № 1;

- «Повышение безопасности дорожного движения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 гг.» - Приложение № 2.

В рамках подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.» будут выполняться работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности Кукобойского сельского поселения Ярославской области.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 гг.» будут реализованы мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения на территории Кукобойского сельского поселения.

**Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МП/подпрограмма/  основное мероприятие/  ВЦП | | Цель, задачи подпрограммы (1) | | Ответственный исполнитель | | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| год реализации | | плановый период | | | | итого | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|  | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.» | | Цель: повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения населения Кукобойского сельского поселения Ярославской области (далее - дороги местного значения) | | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | | итого по МП | | 6844,580 | | 5529,876 | | 5927,876 | | 18302,332 | |
| МБ | | 4083,704 | | 2769,0 | | 3167,0 | | 10019,704 | |
| ОБ | | 2760,876 | | 2760,876 | | 2760,876 | | 8282,628 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ВИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1 | **подпрограмма**  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.» | | Задача: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области | | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | | всего | | 6744,580 | | 5529,876 | | 5927,876 | | 18202,332 | |
| МБ | | 3983,704 | | 2769,0 | | 3167,0 | | 9919,704 | |
| ОБ | | 2760,876 | | 2760,876 | | 2760,876 | | 8282,628 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ВИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1 | **-Мероприятия** по ремонту автодорог местного значения | | Задача мероприятия: развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | | Всего | | 3160,876 | | 3160,876 | | 3160,876 | | 9482,628 | |
| МБ | | 400,0 | | 400,0 | | 400,0 | | 1200,0 | |
| ОБ | | 2760,876 | | 2760,876 | | 2760,876 | | 8282,628 | |
| ФБ | |  | |  | |  | |  | |
| ВИ | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | **- Мероприятия** по содержанию автодорог местного значения | | Задача мероприятия: поддержание автодорог местного значения поселения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна области | | Всего | | 3283,704 | | 2069,0 | | 2467,0 | | 7819,704 | |
| МБ | | 3283,704 | | 2069,0 | | 2467,0 | | 7819,704 | |
| ОБ | |  | |  | |  | |  | |
| ФБ | |  | |  | |  | |  | |
| ВИ | |  | |  | |  | |  | |
| 1,3 | **Мероприятие**-Услуги проверки сметной документации, услуги по ценообразованию (экспертиза)  Мероприятия по межеванию, паспортизации автодорог местного значения  оплата услуг по техническому надзору и лабораторному контролю за ходом ремонтных работ на объектах; | | Задача мероприятия: оценка соответствия сметной стоимости установленным нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.  проведения уточненности протяженности автодорог местного значения общего пользования | | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | | Всего | | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | | 900,0 | |
| МБ | | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | | 900,0 | |
| ОБ | |  | |  | |  | |  | |
| ФБ | |  | |  | |  | |  | |
| ВИ | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | **подпрограмма** «Повышение безопасности дорожного движения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 гг.» | | Задача: повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области | | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | | всего | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | |
| МБ | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ВИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1 | | **Мероприятие**  установка дорожных знаков на территории Кукобойского сельского поселения | | Задача: повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | всего | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | |
| МБ | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ВИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Для достижения поставленных целей и задач Программы мероприятия подпрограмм будут выполнены в соответствии со сроками их исполнения. Объём финансирования каждого года будет уточнён по результатам реализации мероприятий предыдущего года.

Этапы реализации Программы не предусматриваются, поскольку программные мероприятия будут реализовываться весь этот период. При выполнении всех мероприятий Программы и осуществлении своевременного финансирования предполагается за этот период достигнуть намеченных целей и задач.

**Раздел V. Целевые показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации**

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих основных конечных результатов:

- увеличить протяженность автодорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям;

- сократить количество дорожно-транспортных происшествий, снизить число лиц, погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| базовое  2020 год | 2021 год плановое | 2022 год плановое | 2023 год плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие муниципальной программы | | | | | |
| доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения. | проценты % | 71,0 | 68,0 | 65,0 | 62,0 |
| протяженность дорог местного значения, подлежащих ежегодному содержанию | км | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |

Степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной программы (как конечных результатов, так и целевых показателей) является одним из критериев оценки ее эффективности и результативности.

**Раздел VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области 2021-2023гг.»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего  тыс.руб. | Оценка расходов (тыс. руб.),  в том числе | | |
| Год реализации | Плановый период | |
| 2021 год | 2022год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Наименование подпрограммы**  «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.» | 18302,332 | 6844,580 | 5529,876 | 5927,876 |
| Местный бюджет | 10019,704 | 4083,704 | 2769,0 | 3167,0 |
| Областной бюджет | 8282,628 | 2760,876 | 2760,876 | 2760,876 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Наименование подпрограммы**  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.» | 18202,332 | 6744,580 | 5529,876 | 5927,876 |
| Местный бюджет | 9919,704 | 3983,704 | 2769,0 | 3167,0 |
| Областной бюджет | 8282,628 | 2760,876 | 2760,876 | 2760,876 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Наименование подпрограммы**  «Повышение безопасности дорожного движения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 гг.» | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы и источники финансирования Программы подлежат корректировке при формировании бюджета Кукобойского сельского поселения Ярославской области. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете Кукобойского сельского поселения Ярославской области.

При изменении объемов бюджетного финансирования ответственный исполнитель Программы совместно с руководителем финансовой группы администрации Кукобойского сельского поселения в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств бюджета Кукобойского сельского поселения Ярославской области, а также мероприятия Программы.

**Раздел VII. Реализация и контроль реализации муниципальной программы**

Реализация и контроль реализации муниципальной программы производится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кукобойского сельского поселения Ярославской области утвержденным Постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 11.04.2014 № 24 (далее Порядок).

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий. Осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы и руководитель финансовой группы, на основании отчетов о реализации муниципальной.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка результативности и эффективности ее реализации на основании методики согласно приложения № 2 к Порядку. Сводная информация о реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее – сводная информация) представляется главе Кукобойского сельского поселения Ярославской области заместителем главы администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети дорог относятся: повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в поселении; снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать удобству и безопасности движения на дорогах.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.»

**Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.» |
| Разработчики подпрограммы | Администрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области |
| Ответственный за исполнение подпрограммы | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения- Виноградова Н.М. |
| Цель подпрограммы | Основной целью подпрограммы является - достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области (далее - дороги местного значения) |
| Задачи подпрограммы | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области |
| Сроки реализации | 2021- 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования - 17360,908 тыс. руб. из них:  2021 г. - всего 6744,580 тыс.руб.  МБ – 3983,704 тыс.руб.  ОБ – 2760,876 тыс.руб.  ФБ – 0 тыс.руб.  2022 г. - всего 5529,876 тыс.руб.  МБ – 2769,0 тыс.руб.  ОБ – 2760,876 тыс.руб.  ФБ – 0 тыс.руб.  2023 г. - всего 5927,876 тыс.руб.  МБ – 3167,0 тыс.руб.  ОБ – 2760,876 тыс.руб.  ФБ – 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения на территории сельского поселения;  - создание автодорог с твёрдым покрытием на территории сельского поселения;  - обеспечение круглогодичной эксплуатации дорог местного значения на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникционной сети «Интернет» | Официальный сайт администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.kukobadm |

1. **Содержание проблемы**

Дороги местного значения последние 20 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос. Увеличение парка транспортных средств привело к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения Кукобойского сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения на территории Кукобойского сельского поселения.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения на территории Кукобойского сельского поселения может осуществляться только на основе долгосрочных программ с привлечением средств областного бюджета.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения на территории сельского поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программного метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях.

**2. Цели и задачи подпрограммы,**

**сроки и этапы реализации подпрограммы**

Основной целью настоящей подпрограммы является создание условий для улучшения социально-экономического положения Кукобойского сельского поселения, повышение конкурентоспособности товаров за счёт снижения транспортных издержек при перевозках автомобильным транспортом.

Основными задачами по реализации муниципальной дорожной политики в рамках реализации данной подпрограммы предусмотрены:

- повышение технического уровня существующих муниципальных автодорог путём их модернизации для обеспечения высокого уровня удобства и безопасности движения современных автотранспортных средств;

- продолжение формирования сети муниципальных дорог;

- постадийная ликвидация бездорожья в Кукобойском сельском поселении;

- обеспечение круглогодичной эксплуатации дорог местного значения на территории сельского поселения, создание автодорог с твёрдым покрытием.

Развитие улично-дорожной сети сельского поселения обеспечит ускоренное движение транзитного транспорта и беспрепятственный проезд к социально и экономически значимым объектам. Выделение средств из областного бюджета на развитие улично-дорожной сети сельского поселения предлагается производить на условиях соблюдения со стороны муниципального образования паритетности выделения на данные цели средств.

В результате выполнения мероприятий и программных направлений, предусмотренных настоящей программой, будет улучшено транспортно-эксплуатационное состояние муниципальных автодорог.

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках подпрограммы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области

на 2021-2023 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МП/подпрограмма/  основное мероприятие/  ВЦП | Цель, задачи подпрограммы (1) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| год реализации | Плановый период | | итого |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | **Подпрограмма**  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области 2021 -2023 гг.» | Цель: достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области (далее - дороги местного значения) | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | **всего** | 6744,580 | 5529,876 | 5927,876 | 18202,332 |
| МБ | 3983,704 | 2769,0 | 3167,0 | 9919,704 |
| ОБ | 2760,876 | 2760,876 | 2760,876 | 8282,628 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие -**  по ремонту автодорог местного значения | Задача: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | **всего** | 3160,876 | 3160,876 | 3160,876 | 9482,628 |
| МБ | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| ОБ | 2760,876 | 2760,876 | 2760,876 | 8282,628 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по содержанию автодорог местного значения | Задача мероприятия: поддержание автодорог местного значения поселения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | **всего** | 3283,704 | 2069,0 | 2467,0 | 7819,704 |
| МБ | 3283,704 | 2069,0 | 2467,0 | 7819,704 |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.3 | -Услуги проверки сметной документации, услуги по ценообразованию (экспертиза)  Мероприятия по межеванию, паспортизации автодорог местного значения  оплата услуг по техническому надзору и лабораторному контролю за ходом ремонтных работ на объектах; | Задача мероприятия: оценка соответствия сметной стоимости установленным нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.  проведения уточненности протяженности автодорог местного значения общего пользования | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | **всего** | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| МБ | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |

**3. Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма рассчитана на 2021-2023 годы. Мероприятия подпрограммы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.

Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как подпрограммные мероприятия будут реализовываться весь период.

**Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.**

В соответствии с целями настоящей подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения на территории Кукобойского сельского поселения, создание автодорог с твёрдым покрытием в сельском поселении;

- постадийная ликвидация бездорожья;

- обеспечение круглогодичной эксплуатации дорог местного значения на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Программа реализуется за счет средств Кукобойского сельского поселения и средств Ярославской области. Объем средств может уточняться в установленном порядке.

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023гг.»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего  тыс.руб. | Оценка расходов (тыс. руб.),  в том числе | | |
| Год реализации | Плановый период | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Наименование подпрограммы**  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.» | 18202,332 | 6744,580 | 5529,876 | 5927,876 |
| Местный бюджет | 9919,704 | 3983,704 | 2769,0 | 3167,0 |
| Областной бюджет | 8282,628 | 2760,876 | 2760,876 | 2760,876 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Наименование основного мероприятия**  **Мероприятие -** по ремонту автодорог местного значения | 9482,628 | 3160,876 | 3160,876 | 3160,876 |
| Местный бюджет | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Областной бюджет | 8282,628 | 2760,876 | 2760,876 | 2760,876 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Наименование основного мероприятия**  Мероприятия по содержанию автодорог местного значения | 7819,704 | 3283,704 | 2069,0 | 2467,0 |
| Местный бюджет | 7819,704 | 3283,704 | 2069,0 | 2467,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Наименование основного мероприятия**  Услуги проверки сметной документации, услуги по ценообразованию (экспертиза)  Мероприятия по межеванию, паспортизации автодорог местного значения  оплата услуг по техническому надзору и лабораторному контролю за ходом ремонтных работ на объектах; | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Местный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации**

Администрация Кукобойского сельского поселения несет ответственность за выполнение подпрограммы, рациональное использование выделяемых бюджетных средств, конкурсное размещение и исполнение заказов, издает нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий.

Общий контроль над реализацией подпрограммы и контроль текущих мероприятий подпрограммы осуществляет глава Кукобойского сельского поселения Ярославской области.

**6. Оценка эффективности последствий реализации подпрограммы**

В результате выполнения намеченных мероприятий подпрограммы предполагается уменьшить количество дорог Кукобойского сельского поселения Ярославской области не отвечающих нормативным требованиям.

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области

на 2021-2023 гг.»

**Подпрограмма « Повышение безопасности дорожного движения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 гг.»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 гг.» |
| Ответственный за исполнение подпрограммы | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна |
| Разработчики подпрограммы | Администрация Кукобойского сельского поселения |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 10.12.1995. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| Цели и Задачи муниципальной подпрограммы | -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий в первую очередь с пострадавшими;  -обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах, защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий;  -воспитание культуры участников дорожного движения.  -предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;  -сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  -совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;  -совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения, исключение пробелов и противоречий в регламентации общественных отношений в указанной сфере. |
| Сроки реализации | 2021- 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования - 100,0 тыс. руб. из них:  2021 г. - всего 100,0 тыс.руб.  МБ – 100,0 тыс.руб.  ОБ – 0 тыс.руб.  ФБ – 0 тыс.руб.  2022 г. - всего 0 тыс.руб.  МБ – 0 тыс.руб.  ОБ – 0 тыс.руб.  ФБ – 0 тыс.руб.  2023 г. - всего 0 тыс.руб.  МБ – 0 тыс.руб.  ФБ – 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Сокращение дорожно - транспортных происшествий |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникционной сети «Интернет» | Официальный сайт администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.kukobadm |

1. **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения.

Ухудшение ситуации по безопасности дорожного движения во многом объясняются следующими причинами:

постоянный рост мобильности населения;

рост диспропорции между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

несоответствие технических средств организации движения (далее по тексту - ТСОД) условиям движения и нормам безопасности, в том числе:

моральный и физический износ дорожного покрытия;

несоответствие технологических параметров регулирования геометрическим параметрам пересечений на перекрестках;

нарушение требований нормативных документов, предъявленных к расположению остановочных пунктов и пешеходных переходов между ними.

Неудовлетворительное состояние безопасности дорожного движения усугубляется неэффективным использованием реальных рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области.

Низкий уровень безопасности дорожного движения затрагивает конституционные права свободы граждан, является фактором, оказывающим негативное воздействие на обеспечение общественной безопасности и экономику сельского поселения.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимы целенаправленные скоординированные действия администрации сельского поселения.

1. **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ**

Целями подпрограммы является обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Кукобойского сельского поселения. Сокращение количества погибших в результате ДТП, количества самих ДТП позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей подпрограммы является решение следующих задач:

- повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности путем совершенствования организационного, информационного и технического обеспечения;

- совершенствование системы управления дорожным движением, в том числе путем внедрения современных методов организации движения, применения сертифицированных технических средств и автоматизированных систем, направленных на устранение мест концентрации ДТП и улучшение дорожных условий;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий:

- создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- усиление профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;

- обустройство искусственных сооружений на дорогах, назначение которых направленно на снижения ДТП.

Основным направлением реализации подпрограммы является совершенствование системы управления дорожным движением.

Данное направление предусматривает реализацию комплекса мер по совершенствованию организации дорожного движения, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП.

Комплекс мер по совершенствованию организации и повышению безопасности дорожного движения включает в себя мероприятия по обеспечению безопасных условий движения на автодорогах Кукобойского сельского поселения и предполагает установку дорожных ограждений в опасных местах, нанесение линий дорожной разметки, установка, замена, эксплуатация дорожных знаков, разработка проектов дислокации дорожных знаков и разметки, установка дополнительных светофорных объектов, обслуживание светофорных объектов, установка искусственных неровностей.

1. **МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

Достижению цели подпрограммы и решению основных ее задач будет способствовать выполнение мероприятий, запланированных к реализации в рамках подпрограммы. Подпрограммные мероприятия реализуются в установленном порядке исполнителями подпрограммы.

**Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках подпрограммы**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МП/подпрограмма/  основное мероприятие/  ВЦП | Цель, задачи подпрограммы (1) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| год реализации | Плановый период | | итого |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | **Подпрограмма**  «Повышение безопасности дорожного движения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 гг.» | Цель: обеспечение безопасности дорожного движения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | **всего** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| МБ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **Мероприятие 1**  установка дорожных знаков на территории Кукобойского сельского поселения | Задача: повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | **всего** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| МБ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

Программа реализуется за счет средств Кукобойского сельского поселения Ярославской области.

Объем средств может уточняться в установленном порядке.

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 гг.»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего  тыс.руб. | Оценка расходов (тыс. руб.),  в том числе | | |
| Год реализации | Плановый период | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Наименование подпрограммы**  «Повышение безопасности дорожного движения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 гг.» | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Наименование основного мероприятия**  установка дорожных знаков на территории Кукобойского сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации**

Подпрограммные мероприятия реализуются в установленном порядке исполнителями Подпрограммы. Координацию деятельности по реализации Подпрограммы осуществляет ответственный по безопасности дорожного движения при администрации Кукобойского сельского поселения.

Порядок финансирования Подпрограммы определяет экономист, который осуществляет учет расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы и контролирует предоставление отчетности об использовании выделенных средств.

Контроль над реализацией Подпрограммы осуществляет ее заказчик в соответствии с действующим порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Ярославской области.

Общий контроль над реализацией подпрограммы и контроль текущих мероприятий подпрограммы осуществляет глава Кукобойского сельского поселения Ярославской области.

1. **Оценка эффективности последствий реализации подпрограммы**

В результате выполнения намеченных мероприятий подпрограммы предполагается снижение аварийности на дорогах сельского поселения, совершенствование условий движения.