**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 17.06.2021 г.  № 33

с. Кукобой

 О внесении изменений в муниципальную  программу

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Кукобойского сельского поселения Ярославской

области на 2021-2023 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кукобойского сельского поселения Ярославской области, постановлением Администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области 11.04.2014 № 24 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кукобойского сельского поселения Ярославской области» Администрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести изменения в муниципальную программу Кукобойского сельского поселения Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 годы» утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области № 111 от 24.12.2020года

1.1. Раздел «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам её реализации» паспорта муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 годы изложить в новой редакции согласно приложения № 1.

1.2. Раздел 3 «Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам источникам финансирования программы перечень мероприятий планируемых к реализации в рамках муниципальной программы, таблица Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 годы изложить в новой редакции, согласно приложения № 2.

1.3. Финансовое обеспечение муниципальной программы таблица муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 годы изложить в новой редакции, согласно приложения № 3.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста по финансовым вопросам Шишкину Т.В.

3.Постановление вступает в силу с момента обнародования на информационных стендах поселения и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области в сети «Интернет»- <http://www.kukobadm>.

Глава Кукобойского сельского поселения

Ярославской области Е.Ю. Чистобородова

                  Приложение № 1 к постановлению

Администрации Кукобойского

сельского поселения Ярославской области

от 17.06.2021года № 33

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 гг.»

**-**подраздел» Объемы финансирования муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Наименование ресурсов | итого | В том числе | | |
| Год реализации | Плановый период | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Финансовые ресурсы тыс. руб., всего  В том числе: | 20814,05 | 6974,276 | 6720,887 | 7118,887 |
| Средства бюджета Кукобойского сельского поселения Ярославской области | 10149,4 | 4213,4 | 2769,0 | 3167,0 |
| Средства бюджета Ярославской области | 10664,65 | 2760,876 | 3951,887 | 3951,887 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Кукобойского

сельского поселения Ярославской области

от 17.06.2021года № 33

**Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023гг.» изложить в новой редакции:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МП/подпрограмма/  основное мероприятие/  ВЦП | | Цель, задачи подпрограммы (1) | | Ответственный исполнитель | | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| год реализации | плановый период | | | | итого |
| 2021 | 2022 | | 2023 | |
|  | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.» | | Цель: повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения населения Кукобойского сельского поселения Ярославской области (далее - дороги местного значения) | | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | | итого по МП | 6974,276 | 6720,887 | | 7118,887 | | 20814,05 |
| МБ | 4213,4 | 2769,0 | | 3167,0 | | 10149,4 |
| ОБ | 2760,876 | 3951,887 | | 3951,887 | | 10664,65 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ВИ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | **подпрограмма**  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.» | | Задача: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области | | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | | всего | 6874,276 | 6720,887 | | 7118,887 | | 20714,05 |
| МБ | 4113,4 | 2769,0 | | 3167,0 | | 10049,4 |
| ОБ | 2760,876 | 3951,887 | | 3951,887 | | 10664,65 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ВИ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1 | **-Мероприятия** по ремонту автодорог местного значения: Ремонт дороги в д. Данилов Починок Кукобойского сельского поселения Ярославской области протяженностью 0,350км | | Задача мероприятия: развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | | Всего | 1322,61960 | 3160,876 | | 3160,876 | | 7644,37160 |
| МБ | 69,61160 | 400,0 | | 400,0 | | 869,61160 |
| ОБ | 1253,008 | 2760,876 | | 2760,876 | | 6774,760 |
| ФБ |  |  | |  | |  |
| ВИ |  |  | |  | |  |
| 1.2 | **- Мероприятия** по содержанию автодорог местного значения | | Задача мероприятия: поддержание автодорог местного значения поселения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна области | | Всего | 5251,65640 | 2069,0 | | 2467,0 | | 9787,65640 |
| МБ | 3743,78840 | 2069,0 | | 2467,0 | | 8279,78840 |
| ОБ | 1507,868 | 0 | | 0 | | 1507,868 |
| ФБ |  |  | |  | |  |
| ВИ |  |  | |  | |  |
| 1.3 | Мероприятие:  Капитальный ремонт дороги переулок Школьный с. Всехсвятское Кукобойского сельского поселения Ярославской области протяженностью 0,1 км (подъездной путь к Всехсвятской основной школе) | | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна области | | Всего | 0 | 1191,011 | | 1191,011 | | 2382,022 |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| ОБ | 0 | 1191,011 | | 1191,011 | | 2382,022 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
|  |  |  | |  | |  |
| 1,3 | **Мероприятие**-Услуги проверки сметной документации, услуги по ценообразованию (экспертиза)  Мероприятия по межеванию, паспортизации автодорог местного значения  оплата услуг по техническому надзору и лабораторному контролю за ходом ремонтных работ на объектах; | | Задача мероприятия: оценка соответствия сметной стоимости установленным нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.  проведения уточненности протяженности автодорог местного значения общего пользования | | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | | Всего | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | | 900,0 |
| МБ | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | | 900,0 |
| ОБ |  |  | |  | |  |
| ФБ |  |  | |  | |  |
| ВИ |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| 2 | **подпрограмма** «Повышение безопасности дорожного движения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 гг.» | | Задача: повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области | | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | | всего | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 |
| МБ | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ВИ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2.1 | | **Мероприятие**  установка дорожных знаков на территории Кукобойского сельского поселения | | Задача: повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения Виноградова Наталия Михайловна | всего | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | |
| МБ | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| ВИ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Кукобойского

сельского поселения Ярославской области

от 17.06.2021года № 33

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области 2021-2023гг.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего  тыс.руб. | Оценка расходов (тыс. руб.),  в том числе | | |
| Год реализации | Плановый период | |
| 2021 год | 2022год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Наименование подпрограммы**  «Развитие дорожного хозяйства на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.» | 20814,05 | 6974,276 | 6720,887 | 7118,887 |
| Местный бюджет | 10149,4 | 4213,4 | 2769,0 | 3167,0 |
| Областной бюджет | 10664,65 | 2760,876 | 3951,887 | 3951,887 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Наименование подпрограммы**  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 гг.» | 20714,05 | 6874,276 | 6720,887 | 7118,887 |
| Местный бюджет | 10049,4 | 4113,4 | 2769,0 | 3167,0 |
| Областной бюджет | 10664,65 | 2760,876 | 3951,887 | 3951,887 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Наименование подпрограммы**  «Повышение безопасности дорожного движения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 гг.» | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |