Форма № 7

к Постановлению Администрации Кукобойского сельского поселения

Ярославской области  № 24 от 11.04.2014 г.

.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Администрации Кукобойского сельского поселения  Ярославской области

"Благоустройство территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы за  2018 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ | ВИ <*> |  |
|  |  | план | факт | план | Факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 2 3 4 | Основные мероприятия: - Техническое обслуживание сетей наружного ( уличного) освещения; -Электроэнергия для нужд уличного освещения. в поселении - Содержание кладбищ; (Приобретение и транспортировка песка для мест захоронения, Проведение работ по обработке территории кладбищ от клещей, вырубка кустарника, сбор и вывоз мусора) - Содержание шахтных колодцев (Капитальный ремонт, текущий ремонт, чистка колодцев, в населенных пунктах поселения, приобретение срубов на колодцы.) - Содержание мест массового купания -Содержание памятников ВОВ. -Сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок и мест общего пользования в поселении, закупка контейнеров для мест ТБО - Приобретение и устройство новых детских игровых площадок - Обустройство дворов и дворовых территорий у многоквартирных домов. - Спиливание сухих аварийных деревьев в населенных пунктах поселения - Содержание и текущий ремонт объектов имущества находящего в парке с. Кукобой предназначенные для отдыха населения - Информативное обеспечение табличками названия улиц и номеров домов Проведение работ по обработке территории парка в с. Кукобой от клещей. - Другие мероприятия по благоустройству | - - | - - | - - | - - | 2006,5 104,2 121,6 3092,2 | 1913,5 104,2 121,6 2882,5 |  |  | Отсутствие потребности Отсутствие потребности |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 5324,5 | 5021,8 | - | - |  |

2. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение ассигнований | Перераспределение среди программ | Постановление администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области № 62 от 11.10.2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2017 № 108 |
| 2 | Увеличение ассигнований | Перераспределение среди программ | Постановление администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области № 78 от 27.11.2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2017 № 108 |
| 3 | Уточнение ассигнований | Изменение сумм среди мероприятий | Постановление администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области № 89 от 19.12.2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2017 № 108 |
| 4 | Уменьшение средств | Уменьшение ассигнований в связи с уменьшением собственных доходов | Постановление администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области № 111 от 28.12.2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2017 № 108 |

3. Итоги реализации муниципальной программы :

В 2018 году мероприятия муниципальной программы были направлены на создание благоприятных условий жизни населения, повышение уровня благоустройства населенных пунктов. Основными мероприятиями программы являются:- содержание сетей уличного освещения;- содержание мест захоронения; содержание шахтных колодцев;  прочие мероприятия по благоустройству. В течении 2018года в программу вносились изменения  4.

Бюджетные ассигнования   муниципальной программы направлены на  оплату за уличное освещение и техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплату за содержание кладбища в с. Кукобой, за ремонты шахтных колодцев,  оплату за вывоз ТБО,  на  приобретение контейнеров, на  ремонты памятников и обелисков, уборка несанкционированных свалок, спиливание аварийных деревьев, обработка парка и 2 кладбищ от клещей.  Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты. Программа считается эффективной, так как планируемое финансирование выполнено на 94,3 %