Форма № 7

к Постановлению Администрации Кукобойского сельского поселения

Ярославской области  № 24 от 11.04.2014 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы»»

за  2018 год.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ | БП <*> |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018 -2020 гг.» Основные мероприятия: | - | - | 1324,42 | 1324,42 | 3902,71 | 3334,6 | - | - | Отсутствие потребности |
|  | 1.1 -Мероприятия по ремонту автодорог местного значения | - | - | 1324,42 | 1324,42 | 560,0 | 91,7 | - | - | Отсутствие потребности |
|  | 1.2. -Мероприятия по содержанию автодорог местного значения | - | - | - | - | 3192,71 | 3104,5 | - | - | Отсутствие потребности |
|  | 1.3. - Услуги проверки сметной документации, услуги по ценообразованию (экспертиза) | - | - | - | - | 50,0 | 38,4 | - | - | Отсутствие потребности |
|  | 1.4. -Межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация инвентаризация и государственная регистрация прав на автодороги местного значения и земельные участки под ними, а также разработка проектов по организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в населённых пунктах | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - |  |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение денежных средств | уточнение бюджета в связи с софинансированием из областного бюджета на ремонт дорог | Постановление № 15 от 13.04.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2017 г. № 109 |
| 2 | Уменьшение денежных средств | уточнение бюджета в связи с уменьшением областных средств после проведения аукциона | Постановление № 47 от 25.07.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2017 г. № 109 |
| 3 | Увеличение денежных средств | уточнение бюджета в связи с передачей межбюджетных трансфертов районного бюджета | Постановление № 67 от 30.10.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2017 г. № 109 |
| 4 | Увеличение денежных средств | Увеличение плана по доходам от акцизов | Постановление № 111а от 28.12.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2017 г. № 109 |

4.  В 2018 году мероприятия муниципальной программы были направлены на увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения, снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. В течении года вносились изменения в муниципальную программу 4.

В  2018 году направлялись денежные средства на капитальный ремонт  автомобильной дороги по д. Рябинки протяжённостью 0,32км;  на зимнее содержание автомобильных дорог на январь-декабрь 2018 г.; работы полностью выполнены, летнее содержание дорог проводилась подсыпка дорог песком и шлаком, оплачивались услуги проверки сметной документации, услуги по ценообразованию (экспертиза),  межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация инвентаризация и государственная регистрация прав на автодороги местного значения и земельные участки под ними, а также разработка проектов по организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в населённых пунктах.

соответственно степень достижения целей  и решения задач программы за отчетный период составила  – 90

Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:90

В соответствии  с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы Кукобойского сельского поселения ««Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы» составил 90% соответственно реализация программы – эффективная.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

БП -бюджет поселений