Форма № 7

к Постановлению Администрации Кукобойского сельского поселения

Ярославской области  № 24 от 11.04.2014 г.

.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Администрации Кукобойского сельского поселения  Ярославской области

"Благоустройство территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2016-2018 годы за 1 полугодие 2016 года

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ | БП <*> |  |
|  |  | план | факт | план | Факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 2 3 4 5 6 | Основные мероприятия: - Техническое обслуживание сетей наружного ( уличного) освещения; -Электроэнергия для нужд уличного освещения. в поселении - Содержание кладбищ; (Приобретение и транспортировка песка для мест захоронения, Проведение работ по обработке территории кладбищ от клещей, вырубка кустарника, сбор и вывоз мусора) - Содержание шахтных колодцев (Капитальный ремонт, текущий ремонт, чистка колодцев, в населенных пунктах поселения, приобретение срубов на колодцы.) - Содержание мест массового купания -Содержание памятников ВОВ. -Сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок и мест общего пользования в поселении, закупка контейнеров для мест ТБО - Приобретение и устройство новых детских игровых площадок - Обустройство дворов и дворовых территорий у многоквартирных домов. - Спиливание сухих аварийных деревьев в населенных пунктах поселения - Содержание и текущий ремонт объектов имущества находящего в парке с. Кукобой предназначенные для отдыха населения - Информативное обеспечение табличками названия улиц и номеров домов Проведение работ по обработке территории парка в с. Кукобой от клещей. - Другие мероприятия по благоустройству - Комплексное благоустройство мест массового отдыха с. Кукобой парк (Обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, установка малых архитектурных форм Обустройство, капитальный ремонт, ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, пандусов, ступеней, лестниц) - Выполнение ремонтных работ, создание отдельных элементов благоустройства (Приобретение, установка, ремонт игрового и (или) спортивного оборудования д. Вараково, с. Николо-Ухтома , д. Малино, д. Ефимовское, ул. Центральная) | - - | - - | - - 824,7 922,1 | - - 0,0 0,0 | 1400,0 100,0 800,0 2053,0 92,0 103,0 | 820,9 13,8 0,0 1625,1 0,0 0,0 |  |  | Экономия в результате частичного исполнения данного мероприятия Экономия в результате частичного исполнения данного мероприятия Расходы по мероприятию будут произведены во 2 полугодии Экономия в результате частичного исполнения данного мероприятия Экономия в результате частичного исполнения данного мероприятия Экономия в результате частичного исполнения данного мероприятия |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | 1746,8 | 0,0 | 4548,0 | 2459,8 | - | - |  |

2. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добавление мероприятия | Добавление мероприятия в муниципальную программу "Благоустройство территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2016-2018 годы" | Постановление администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области № 34 от 11.04.2016 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 22.12.2015 № 150 |
| 2 | Добавление денежных средст | Уточнение в связи с поступлением денежных средств областного бюджета | Постановление администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области № 42 от 29.04.2016 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 22.12.2015 № 150 |

3. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

За 1 полугодие 2016 года в ходе реализации данной муниципальной программы  произведена оплата за уличное освещение и техническое обслуживание сетей уличного освещения, производилась оплата за содержание кладбища в с. Кукобой,  производилась оплата за вывоз ТБО, приобретены контейнера, производились  ремонты памятников, и обелисков, уборка несанкционированных свалок, спиливание аварийных деревьев и другие работы по благоустройству.

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

БП -бюджет поселений