П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  КУКОБОЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 11.04.2013 г.                                                                                                                № 18

с. Кукобой

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Кукобойского сельского поселения

С  целью  координации   действий, направленных  на решение  задачи   по  расселению  аварийного  жилищного  фонда  Кукобойского  сельского  поселения,  признанного  в  установленном  порядке  до 01 января 2012 года аварийным  и  подлежащим сносу,  администрация  сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда  Кукобойского сельского поселения Ярославской  области (Приложение  № 1)

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  Администрации Кукобойского  сельского  поселения  Ярославской  области (Виноградову  Н.М.)

- Постановление  вступает в силу  с момента    его подписания.

Глава  Кукобойского

сельского  поселения                                      Е.Ю. Чистобородова

Приложение № 1 к Постановлению

администрации Кукобойского сельского поселения

№_18_ от _11.04.2013

План мероприятий («Дорожная карта»)

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Кукобойского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальной программы по переселению | до 01 апреля 2013 года | Администрация Кукобойского с/п |
| 2. | Определение лиц, ответственных за реализацию Программы на территории муниципального образования области, путем принятия главой органа местного самоуправления распоряжения (приказа) | до 01 февраля 2013 года | Администрация Кукобойского с/п |
| 3. | Внесение изменений в муниципальные программы по переселению | в течение 2013 года | Администрация Кукобойского с/п |
| 4. | Подача заявок в департамент строительства Ярославской области на предоставление средств Фонда, областного бюджета на реализацию муниципальных программ по переселению; подача дополнительных заявок | до 10 февраля 2013 года ежегодно, до 10 февраля | Администрация Кукобойского с/п |
| 5. | Принятие муниципальных правовых актов о бюджете муниципального образования области на текущий год и плановый период (до 2015 года включительно), предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | до 31 декабря года, предшествующего планируемому | Администрация Кукобойского с/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Формирование и предоставление в установленном порядке земельных участков под многоквартирное жилищное строительство: - домов, вводимых в эксплуатацию в 2013 году | до 01 июня 2013 года | Администрация Кукобойского с/п |
| 7. | Размещение в установленном порядке заказа на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство многоквартирных домов, в том числе определение начальной (максимальной) цены контракта | до 01 октября 2013 года | Администрация Кукобойского с/п |
| 8. | Осуществление расчетов по контрактам | в сроки, установленные контрактами | Администрация Кукобойского с/п |
| 9. | Мониторинг реализации мероприятий муниципальных программ по переселению и представление информации в департамент строительства Ярославской области | еженедельно, по средам | Администрация Кукобойского с/п департамент строительства Ярославской области |
| 10. | Контроль за реализацией мероприятий муниципальных программ по переселению и представление в департамент строительства Ярославской области отчетности о расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы | ежемесячно, на шестой рабочий день месяца, следующего за отчетным | Администрация Кукобойского с/п |
| 11. | Заключение договоров социального найма и договоров мены с гражданами, переселяемыми в рамках муниципальных программ по переселению | до 25 декабря 2013 года | Администрация Кукобойского с/п |

Глава Кукобойского

сельского  поселения                                                     Е.Ю.Чистобородова